Mallorca Holística

Documento de alcance del MVP

1. Objetivo del MVP

El objetivo del MVP es lanzar una primera versión funcional de Mallorca Holística que permita:

- crear un directorio verificado de profesionales del bienestar en Mallorca

- ayudar a los usuarios a encontrar profesionales adecuados según sus necesidades

- mostrar actividades y eventos del sector

- validar el modelo de suscripción para profesionales.

El MVP prioriza simplicidad y funcionalidad, evitando desarrollar características complejas en esta fase.

2. Directorio de profesionales

Cada profesional tendrá un perfil con:

- nombre

- fotografía

- descripción profesional

- terapias ofrecidas

- palabras clave (problemas que puede ayudar a tratar)

- localización

- enlace web

- redes sociales

- contacto directo

- enlace a calendario externo (Calendly o Google Calendar).

Los profesionales podrán registrarse y crear su perfil.

La activación del perfil quedará pendiente de validación administrativa.

3. Sistema de verificación profesional

Los profesionales podrán subir documentos para verificación:

- seguro de responsabilidad civil

- aceptación de la carta deontológica

- diplomas o certificaciones.

La validación se realizará mediante el panel de administración.

4. Buscador clásico

Los usuarios podrán buscar profesionales por:

- terapia

- nombre del profesional

- localización.

5. Mapa interactivo

Visualización geográfica de los profesionales en Mallorca.

6. Biblioteca de terapias

Base de datos estructurada con información básica sobre cada terapia:

- descripción

- para qué se utiliza

- qué necesidades o problemas puede ayudar a tratar.

Cada terapia estará asociada a palabras clave (por ejemplo: estrés, ansiedad, insomnio).

Esta información servirá como base para el sistema de recomendación mediante IA.

7. Sistema de orientación mediante IA

El usuario podrá escribir su necesidad en lenguaje natural.

Ejemplo:

"Estoy estresado"
"No puedo dormir"

El sistema sugerirá:

- terapias relevantes

- profesionales que ofrecen esas terapias.

Principios del sistema

El motor de recomendación debe basarse en:

- relevancia entre la necesidad del usuario y las terapias ofrecidas

- diversidad de profesionales.

Los resultados no deben depender directamente del plan de suscripción.

Profesionales de cualquier plan pueden aparecer si son relevantes.

8. Agenda de actividades

Los profesionales podrán publicar eventos:

- talleres

- cursos

- retiros

- formaciones

- encuentros grupales.

Cada evento incluirá:

- título

- descripción

- fecha

- localización

- enlace externo para inscripción.

Los eventos estarán limitados según el plan del profesional.

9. Planes de suscripción

La plataforma tendrá tres planes:

FREE
PRO
PREMIUM

El sistema de pagos podrá activarse posteriormente (por ejemplo mediante Stripe).

En el MVP los planes podrán asignarse manualmente desde el panel de administración.

10. Funcionalidades por plan

| Funcionalidad | FREE | PRO | PREMIUM |
| --- | --- | --- | --- |
| Perfil profesional | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aparecer en buscador | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aparecer en mapa | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contacto directo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Eventos en agenda | 2/año | 12/año | ilimitados |
| Calendario externo | — | ✔ | ✔ |
| Opiniones | — | ✔ | ✔ |
| Métricas básicas | — | ✔ | ✔ |

11. Opiniones y valoraciones

Usuarios registrados podrán dejar valoraciones mediante sistema de estrellas y comentarios.

Las valoraciones podrán ser moderadas por el administrador.

12. Métricas para profesionales

Cada profesional podrá ver estadísticas básicas:

- visualizaciones del perfil

- clics en contacto

- clics en calendario

- clics en web externa.

13. Contador de comunidad

La página principal podrá mostrar un contador dinámico:

“Ya somos 42 profesionales del bienestar en Mallorca.”

El objetivo es mostrar crecimiento de la comunidad y generar confianza.

14. Panel de administración

Permitirá:

- aprobar profesionales

- revisar documentos

- gestionar terapias

- gestionar eventos

- editar contenido.

15. Funcionalidades para fases posteriores

No forman parte del MVP:

- blog completo

- reservas internas

- pagos para eventos

- analytics avanzados.